- 炭黑1#线变压器安全改造招标技术要求

- 中标金额要求：本项目招标控制价66677.88元，投标人需根据此价格进行下浮，最低价中标；

- 投标人资质要求：本项目内含电气设备拆除安装及设备基础建设工作，投标人需具备电力工程施工总承包三级以上安装资质。

- 工期要求：本项目工期预计为2025年12月20日-2026年1月20日，延误工期对生产工作会带来严重影响，因此若非不可抗拒因素造成的延误工期，每天考核工程总价的2%，在结算时体现。

- 预决算及合同要求：本项目预算已由黑猫咨询有限责任公司出具；合同金额以招标控制价最终的下浮价签订，合同模板采用黑猫股份工程建设标准合同；决算依据《黑猫股份工程建设项目管理制度》中的相关规定执行；

- 施工要求：投标人需严格遵守 《工程质量规范 (GB50026-93)》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《黑猫股份工程建设项目管理制度》、《黑猫股份安全管理制度》中的相关要求，我方有权在投标人违反相关规定时根据制度规范进行处罚，违规严重者我方有权解除与投标人的工程合同；

- 江西黑猫景德镇生产基地生产中心

- 2025年12月15日